Trường đại học Khoa học tự nhiên, Tp.HCM  
**Khoa Công nghệ thông tin**  
--oOo--

**BÁO CÁO CÁ NHÂN***(Báo cáo này được nộp cá nhân cho Giáo viên phụ trách)*

Môn: Thương mại điện tử

Năm học: 2013-2014 Học kỳ 1

Đồ án: New Fashion

|  |  |
| --- | --- |
| **Nhóm PG07:**   * 1012075 – Phạm Nguyễn Quốc Dũng * 1012175 – Trần Minh Hùng * 1012260 – Hoàng Phúc Nguyên (Nhóm trưởng) * 1012427 – Nguyễn Cường Thịnh | **Giáo viên phụ trách:**  Cô Amina Hamith |

Năm 2013

Mục lục

[1. Thông tin cá nhân 4](#_Toc366613873)

[2. Vai trò trong nhóm 5](#_Toc366613874)

[3. Nhật ký công việc định kỳ 6](#_Toc366613875)

[4. Đánh giá thành viên trong nhóm 7](#_Toc366613876)

[5. Tự đánh giá bản thân trong sự đóng góp vào đồ án 8](#_Toc366613877)

[6. Tự đánh giá của bản thân về những gì đạt được 10](#_Toc366613878)

[7. Những khó khăn và kinh nghiệm cá nhân 13](#_Toc366613879)

# Thông tin cá nhân

|  |  |
| --- | --- |
| MSSV | 1012075 |
| Họ tên | Phạm Nguyễn Quốc Dũng |
| Email | magic\_pham@yahoo.com.vn |
| Số điện thoại | 0906408538 |

# Vai trò trong nhóm

1. Được bạn nhóm trưởng là Nguyên giao quản lý công việc nhóm, cho phép phân công công việc cho mọi người.
2. Các công việc:

|  |
| --- |
| * **Tạo khung source** |
| * **Thiết kế Database** |
| * **Tìm template** |
| * **Bổ sung nội dung database** |
| * **Ajax phân trang cho bảng phần quản lý của admin** |
| * **Phần Account** |
| * **Danh sách sản phẩm theo category** |
| * **Danh mục sản phẩm** |
| * **Giỏ hàng** |
| * **Thanh toán** |
| * **Kiểm thử** |
| * **Lưu trữ thông tin thanh toán** |
| * **Thanh toán Paypal** |
| * **Quản lý khách hàng Danh sách** |
| * **Quản lý khách hàng Thêm** |
| * **Quản lý khách hàng Xóa** |
| * **Quản lý khách hàng Sửa** |
| * **Quản lý sản phẩm Danh sách** |
| * **Quản lý sản phẩm Thêm** |
| * **Viết BLL - Metadata - Các lớp Material, customer, comment, promotion,** |
| * **Chỉnh sửa hình ảnh web - logo, sản phẩm,…** |
| * **Báo cáo nhóm Phần 2** |
| * **Báo cáo nhóm Phần 3** |
| * **Báo cáo nhóm Phần 4** |
| * **Báo cáo nhóm Phần 7** |
| * **Báo cáo nhóm Phần 8** |
| * **Báo cáo nhóm Phần 9** |
| * **Báo cáo nhóm Phần 10** |
| * **Báo cáo nhóm Phần 11** |
| * **Báo cáo nhóm Phần 12** |

# Nhật ký công việc định kỳ

# Đánh giá thành viên trong nhóm

|  |  |
| --- | --- |
| Thành viên | Đánh giá |
| Hoàng Phúc Nguyên - 1012260 | Không làm gì hết  Là nhóm trưởng nhưng không có trách nhiệm với nhóm. |
| Nguyễn Cường Thịnh - 1012427 | Ban đầu sau khi thiết kế database xong thì bạn không làm gì hết, không hoàn thành công việc được giao.  Khoảng thời gian sau mới bắt đầu làm, có đóng góp cho đồ án. |
| Trần Minh Hùng - 1012175 | Về code không làm gì, chỉ làm báo cáo phần 6 sơ sài, tìm template cho web và hình sản phẩm, không hoàn thành các công việc được giao. Làm việc không chú tâm, sơ sài không đúng như mô tả công việc được giao và hay kéo dài thời gian làm. |

# Tự đánh giá bản thân trong sự đóng góp vào đồ án

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã công việc | Tên công việc |  | Phần trăm hoàn thành | Lý do |
| Tech01-CV001 | **Tạo khung source** |  | 100% |  |
| Tech02-CV015 | **Ajax cho form** |  | 5% | Không đủ thời gian để thay thế từ @Html.BeginForm sang @Ajax.BeginForm |
| Tech02-CV067 | **Ajax phân trang danh sách sản phẩm** |  | 100% |  |
| Tech02-CV016 | **Ajax phân trang cho bảng phần quản lý của admin** | | 100% |  |
| Skill02-CV019 | **Báo cáo nhóm Phần 2** |  | 100% |  |
| Skill02-CV020 | **Báo cáo nhóm Phần 3** |  | 80% | Chưa đưa ra đầy đủ giải pháp cho đồ án |
| Skill02-CV021 | **Báo cáo nhóm Phần 4** |  | 80% | Một số thời gian trong kế hoạch liệt kê chưa chính xác |
| Skill02-CV024 | **Báo cáo nhóm Phần 7** |  | 100% |  |
| Skill02-CV025 | **Báo cáo nhóm Phần 8** |  | 100% |  |
| Skill02-CV026 | **Báo cáo nhóm Phần 9** |  | 80% |  |
| Skill02-CV027 | **Báo cáo nhóm Phần 10** |  | 0% | Đồ án chưa hoàn thành hết nên chưa được kiểm thử. |
| Skill02-CV028 | **Báo cáo nhóm Phần 11** |  | 100% |  |
| Skill02-CV029 | **Báo cáo nhóm Phần 12** |  | 100% |  |
| Target03-CV002 | **Thiết kế Database** |  | 80% | Một số chỗ thiết kế database chưa hợp lý |
| Target04-CV003 | **Tìm template** |  | 100% |  |
| Target03-CV010 | **Bổ sung nội dung database** |  | 100% |  |
| Target05-CV012 | **Phần Account** |  | 100% |  |
| Target05-CV013 | **Danh sách sản phẩm theo category** |  | 100% |  |
| Target01-CV030 | **Danh mục sản phẩm** |  | 100% |  |
| Target01-CV033 | **Giỏ hàng** |  | 60% | Giỏ hàng thiếu phần cập nhật số lượng.  Phần header của trang web,thiếu phần giỏ hàng tóm tắt, chỉ mới có số lượng và tổng giá. |
| Target01-CV034 | **Thanh toán** |  | 5% | Vì không có thời gian nên chỉ mới làm giao diện |
| Target02-CV041 | **Kiểm thử** |  | 0% | Đồ án chưa hoàn thành hết nên chưa được kiểm thử. |
| Target07-CV048 | **Lưu trữ thông tin thanh toán** |  | 0% | Do không có thời gian |
| Target07-CV050 | **Thanh toán Paypal** |  | 0% | Do không có thời gian |
| Target08-CV053 | **Quản lý khách hàng Danh sách** |  | 100% |  |
| Target08-CV055 | **Quản lý khách hàng Thêm** |  | 100% |  |
| Target08-CV056 | **Quản lý khách hàng Xóa** |  | 100% |  |
| Target08-CV057 | **Quản lý khách hàng Sửa** |  | 0% | Do không có thời gian |
| Target08-CV058 | **Quản lý sản phẩm Danh sách** |  | 100% |  |
| Target08-CV060 | **Quản lý sản phẩm Thêm** |  | 50% | Do không có thời gian nên thiếu phần upload danh sách hình, chỉ mới có hình đại diện |
| CV009 | **Viết BLL - Metadata - Các lớp Material, customer, comment, promotion,** | **PNQDung** | 100% |  |
| CV014 | **Chỉnh sửa hình ảnh web - logo, sản phẩm,…** |  | 100% |  |

# Tự đánh giá của bản thân về những gì đạt được

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mục tiêu về Công nghệ và kỹ thuật | | |
| Mã mục tiêu | **Nội dung mục tiêu** | **Chứng minh** |
| Tech01 | Xây dựng được hệ thống TMĐT trên nền tảng ASP.NET MVC 4. | Đã tạo khung source web MVC 4 bao gồm tạo project BLL để tạo entity, một số model, chuyển template sang view, tạo controller – mã công việc:Tech01-CV001 |
| Tech02 | Vận dụng được kỹ thuật Ajax, JQuery trong hệ thống. | Ajax cho thể hiện danh sách sản phẩm và bảng danh sách sản phẩm, danh sách khách hàng trong phần quản lý admin, form đổi mật khẩu, ajax cho phần thêm sản phẩm vào giỏ hàng. mã công việc:Tech02-CV015, Tech02-CV067 |
| Tech03 | Khai thác và lưu trữ dữ liệu của hệ thống trên HQT CSDL MS SQL Server. | Sử dụng MS SQL Server 2012 |
| Tech04 | Vận dụng được khả năng sử dụng giao tác trong Stored-Procedure của HQT CSDL đã chọn để xử lý các giao dịch đồng thời trong hệ thống. | Chưa đạt |
| Tech05 | Triển khai các hệ thống và hệ thống con có liên quan trên môi trường Internet ở trang www.somee.com miễn phí. | Tạo host somee triển khai web. |
| Tech06 | Quản lý tài nguyên dự án của nhóm trên hệ thống quản lý mã nguồn SVN của RiousSVN. | Đã sử dụng RiousSVN để làm việc  Tài khoản: 1012075 |
|  |  |  |
| Mục tiêu về kỹ năng | | |
|  |  |  |
| Mã mục tiêu | **Nội dung mục tiêu** | **Chứng minh** |
| Skill01 | Kỹ năng làm việc nhóm. | Thay mặt nhóm trưởng phân công, và quản lý công việc của nhóm |
| Skill02 | Kỹ năng viết báo cáo và trình bày lại các kết quả đã đạt được. | Thực hiện viết báo cáo nhóm phần 2,3,4,7,8,9,10,11,12 mã công việc:  Skill02-CV019, Skill02-CV020, Skill02-CV021, Skill02-CV024, Skill02-CV025, Skill02-CV026, Skill02-CV028  Skill02-CV029 |
| Skill03 | Kỹ năng khảo sát, phân tích và đánh giá các site bán quần án trực tuyến. | Tham khảo thông tin và cách bán hàng của các trang web bán quần áo. |
| Skill04 | Kỹ năng phân tích quy trình, nghiệp vụ, chức năng và thiết kế hệ thống đáp ứng với các nội dung của đồ án. | Tạo khung source và tách phần xử lý BLL riêng.  mã công việc:Tech01-CV001 |
|  |  |  |
| Mục tiêu về đồ án | | |
|  |  |  |
| Mã mục tiêu | **Nội dung mục tiêu** | **Chứng minh** |
| Target01 | Đồ án phải là một hệ thống hoàn thiện, đáp ứng các yêu cầu nội dung của đề tài đã được mô tả. | Thực hiện các phần danh mục, danh sách sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán.  Phần quản lý doanh nghiệp: quản lý sản phẩm, quản lý khách hàng.  Mã công việc: Target08-CV053, Target08-CV055  Target08-CV056, Target08-CV057, Target08-CV058  Target08-CV060 |
| Target02 | Hệ thống của đồ án được kiểm thử và báo cáo mức độ hoàn tất của các phân hệ, chức năng đã được phân tích và cài đặt. | Chưa đạt |
| Target03 | Thiết kế được một CSDL tập trung phù hợp với việc lưu trữ dữ liệu cho một website bán quần áo trực tuyến. | Tham gia thiết kế cơ sở dữ liệu. Mã công việc: Target03-CV002 |
| Target04 | Hệ thống có các giao diện (bố cục, màu sắc) phù hợp với 5 tính năng năng  (module) chính của một hệ thống. | Tìm template phù hợp. Mã công việc: Target04-CV003 |
| Target05 | Module sản phẩm phải đáp ứng được các tính năng cơ bản của một cửa hàng trực tuyến và quản lý lượng hàng tồn kho cho sản phẩm | Thực hiện các phần liên quan đến tài khoản, danh mục, danh sách sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán,…  Mã công việc:Target05-CV012, Target05-CV013, Target01-CV030, Target01-CV033, Target01-CV034 |
| Target06 | Module tiếp thị (marketing) phải triển khai được ít nhất 4 loại hình tiếp thị cho hệ thống bán quần áo với việc xử lý phản hồi ý kiến khách hàng. | Chưa đạt |
| Target07 | Module quản lý đơn hàng phải đảm bảo an toàn cho giao dịch thanh toán và lưu trữ thông tin thanh toán. Đồng thời phải kết hợp tự động với khả năng tính thuế, phí vận chuyển… Tích hợp được dịch vụ tính phí vận chuyển của UPS, DHL, FedEX (nếu có thể) | Chưa đạt |
| Target08 | Module quản lý doanh nghiệp phải đảm bảo các tính năng quản lý doanh số,  quản lý sản phẩm, quản lý khách hàng, … | Làm các phần quản lý sản phẩm bao gồm: xem danh sách, xóa, thêm mới. Phần quản lý khách hàng: xem sanh sách, xóa, thêm mới  Mã công việc: Target08-CV053, Target08-CV055  ,Target08-CV056, Target08-CV058, Target08-CV060 |
| Target10 | Module quảng bá cho hệ thống Website New Fashion | Chưa đạt |

# Những khó khăn và kinh nghiệm cá nhân

1. Khó khăn

* Nhóm 4 người nhưng chỉ có mình em thực sự làm. Đến giai đoạn cuối bạn Thịnh mới bắt đầu làm.
* Do nhóm được chia ngẫu nhiên nên mọi người chưa hiểu nhau, không có trách nhiệm với nhóm.
* 3 bạn kia kiến thức về ASP.NET còn ít.

1. Kinh nghiệm
   * Nhóm nên tìm hiểu nhau kỹ hơn để biết điểm mạnh của từng thành viên.